合同编号： SHNH-20200425-0047

项目名称：螺杆式制冷压缩机维修服务合同

北京三汇能环科技发展有限公司

2020年4月27日

螺杆式制冷压缩机维修服务合同

第一章 总  则

- 概况：

| 甲方全称 |  | 北京韩太汽车部件有限公司 |  |  | 乙方单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 北京市顺义区顺通路21号 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337 |  |  |
| 联系人 |  | 金经理 |  |  | 合同编号 | SHNH-20200425-0047 |  |  |
| 联系电话 |  | 18310207003 |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827 |  |  |
| 微信/邮箱 |  |  |  |  | 负责人 | 徐利斌 18911280030 |  |  |
| 机 组 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注 |
| 1 | 风冷螺杆机 |  | 韩国世纪 | SR-U50GA1 | 台 | 2 | 2011年4月 | 制冷剂：R22/54kg，制冷量：135kw |
| 现状 | 蒸发器进水。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案 | 大修。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，就乙方为甲方提供螺杆式制冷压缩机维修技术服务，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，为明确双方在本合同执行过程中的权利、义务，签订本合同，以下各条款双方应共同遵守。

第二章 合同范围

第三条 本合同范围是指本合同包括的正文内容条款、合同附件及合作过程中双 方根据需要作出的本合同的补充约定，以下部分均是本合同有效内容。

1.附件一：维修施工方案。

第三章 委托服务期限

第四条 合同期限

合同维修期限：乙方收到预付款之日起3周内完工。

保修期：合同服务范围内的维修部件自乙方开始维修之日起保修1年。

第四章  双方权利与义务

第五条 甲方权利、义务

1.甲方按合同相关条款按时支付费用。

2.甲方有权监督乙方按照合同约定履行义务，发出问题通知或提出建议。

3.甲方为乙方的工作免费提供必要的便利条件及相关协助。

第六条 乙方权利、义务

1．遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净。

2、依据合同约定及现场的施工条件，保质保量地完成合同约定的服务内容。

第五章 服务费及结算方式

第七条 服务费价税合计共计89,000.00 元（人民币），大写：捌万玖仟元整。具体收费标准如下：

| 价 格 明 细 单位（人民币）：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品/作业名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 | 更换蒸发器 |  | 台 | 1 | 28540.00 | 28540.00 |  |
| 2 | 现场拆装费 | SR-U50GA1 | 台 | 1 | 3800.00 | 3800.00 |  |
| 3 | 全套密封垫件（每次拆机需更换） |  | 台 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |  |
| 4 | 干燥过滤器 |  | 套 | 3 | 500.00 | 1500.00 |  |
| 5 | 回油过滤器 |  | 个 | 2 | 1500.00 | 3000.00 |  |
| 6 | 机油过滤器 |  | 个 | 2 | 1500.00 | 3000.00 |  |
| 7 | 主机检修 |  | 个 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |  |
| 8 | 机双螺杆清洗 |  | 台 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |  |
| 9 | 全套轴承包 |  | 台 | 1 | 7800.00 | 7800.00 |  |
| 10 | 机组打压检漏 |  | 套 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |  |
| 11 | 铜管漏洞处理 |  | 次 | 2 | 500.00 | 1000.00 |  |
| 12 | 整机组清洗 |  | 台 | 2 | 1000.00 | 2000.00 |  |
| 13 | 整机组干燥处理（烘干） |  | 台 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |  |
| 14 | 真空测试 |  | 台 | 1 | 500.00 | 500.00 |  |
| 15 | 专用冷冻油 |  | 桶 | 3 | 2800.00 | 8400.00 |  |
| 16 | 氟利昴 |  | 瓶 | 2 | 680.00 | 1360.00 |  |
| 17 | 机组调试 |  | 台 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |  |
| 18 | 电机线圈修理 |  | 台 | 1 | 5800.00 | 5800.00 |  |
| 19 | 人工及技术服务费 |  | 台 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |  |
| 21 | 价税合计（税率13%） |  | 捌万玖仟元整 |  |  | 89000.00 |  |

第八条 结算方式

| 付款时间 | 占合同的价百分比 | 金额/元 |
| --- | --- | --- |
| 合同签定后七日内 | 70% | 62300 |
| 维修完成后七日内 | 30% | 26700 |
| 合 计 | 捌万玖仟元整 | 89000 |

      - 乙方开具等额发票给甲方、甲方在七个工作日将相关款项汇至乙方指定账户。

2.甲方的开票信息：

名称：

税号：

地址及电话：

开户行及账号：

3.支付方式：汇款至乙方指定帐号

名称：北京三汇能环科技发展有限公司

税号：9111 010 6666 295220 C

地址及电话：北京市丰台区长兴路16号院6号楼4层421  010-52892872

开户行及地址：北京农商银行丰台支行

账号：0201 0001 0300 0023 429

第六章 违约责任

第九条 违约责任

1.一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

2.一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

3.甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用1%的违约金。

4.乙方的服务工作不符合合同约定的标准或要求的，乙方应当返工，并按照不合格业务量1% 支付违约金。甲方有权终止合同。

5.甲乙双方任何一方未按约定履行义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任，

以实际发生计算。

6.乙方因故无法继续履行合同的，应当提前30日通知甲方。否则乙方应承担因单方终止合同而造成的损失。

7.乙方在维保期间导致的人身伤亡、设备损坏或丢失财产损失的，应承担全部责任，与甲方无任何关系。

第七章 附则

第十条 合同的解除

1.甲乙双方协商一致，可以解除合同。

2.任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

第十一条 争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人不能协商解决的，双方可向项目交付所在人民法院提起诉讼解决。

第十二条 附则

1.本合同自甲乙双方签章后生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充

应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。合同附件与本合同

具有同等的法律效力。

2.本合同共一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

附件： 维修施工方案

甲方：(签章）                                 乙方：（签章）

法定代表人或授权代理人：                      法定代表人或授权代理人：

日   期：                                     日   期：

附件： 维修施工方案

- 由于空调机组蒸发器铜管破裂，系统进水，首先全部检漏。

- 机组蒸发器和冷凝器铜管破裂可根据实际情况分析原因，蒸发器铜管可能存在不同程度的变形，弯曲情况，需要更换或维修损坏铜管的同时并更换掉部分变形损坏铜管，更换完成后，对系统进行检漏保压。

- 将机组压缩机进行除湿，清洗，更换机油，更换干燥机组过滤器。电机线圈重新更换。

- 对机组进行系统除水除湿处理，烘干。

- 氮气对机组进行反复吹扫系统，清除系统油污，清洗系统。

- 对机组进行氮气定压检漏24小时，保障机组密封性。

- 对机组进行全面真空保压24小时，测试机组密封性。

- 对机组进行充注制冷剂，进行机组调试。

- 提交维修报告，跟踪机组运行情况。