新华阳光集团旗下项目2020-2021空调维保工程 第 二 次报价商务谈判会议纪要

| 工程名称 | 新华阳光集团旗下项目2020-2021空调维保工程 | 日期 | 2020年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新华阳光科技发展集团有限公司 | 地点 | 新华科技大厦会议室 |
| 投标单位 |  | 主持人 | 张谢磊 |
| 会议内容：经协商，双方就新华阳光集团旗下项目2020-2021空调维保工程达成以下共识： - 本工程为含税总价包干，投标方招标范围内的工程内容及现场勘察的实际情况均熟悉并无异议，投标方对此造成的缺项漏项视同优惠。 - 本次报价包含施工项目相关的一切措施费，图纸打印费，合同打印费、疫情防护费。 - 付款方式：合同签订之日起半年内付至合同金额50%；结算完成后支付至结算总价款的100%。 - 工期：一年 - 维保范围：直燃机和冷却塔或者螺杆机和冷却塔；（1）乙方按照《新华阳光集团2020-2021年度制冷和供暖设备年度保养、清洗方案》进行维护保养。（2）机组制冷或采暖开始前停机期间，对机组进行一次全面保养。做好保养记录并存档；（3）机组运行期间，乙方每周派员巡检一次。做好巡检记录并存档。发现问题及时处理。机组出现故障，接客户电话后3小时内赶到现场抢修；（4）配件费用根据市场价格由乙方代购或甲方自行采购；（5）遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净。（6）主机（螺杆机、离心机、风冷模块机、直燃机）年度保养更换零配件单价金额人民币1000元以内（含1000元），配件费由乙方承担，超过1000元的配件由甲方承担。凡乙方提供的配件，乙方保证合格，不合格的免费更换。（7）技术服务，包括对运行人员的技术培训。 - 施工人员需办理人员保险，保额不低于30万。 - 有以下五种情况将拉入黑名单：a、通知中标后弃标。b、现场出现变更签字不办理不施工影响现场进度。c、 未到付款结点擅自要款且影响现场进度。d、出现质量事故。e、出现农民工讨薪。 - 所有防疫物资要按照政府要求配置齐全且满足施工期间正常使用，所有费用均已经含在报价中。 |  |  |  |
| 投标单位签字： |  |  |  |
| 与会人员会签： |  |  |  |