[image: image2.jpg]


   



[image: image1.emf]    冷   却   塔   维   修                 更     换              填              料     合   同         北京亨意达科技发展有限公司      


冷却塔维修协议

甲方；北京三汇能环科技发展有限公司 

乙方：北京亨意达科技发展有限公司
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，冷却塔更换填料有关事宜协商订立本协议。

一、协议内容及地址 

1、内容：冷却塔更换填料。

2、地址：东城区鼓楼外大街28号
二、施工要求


冷却塔填料安装整齐、无偏差、填料为：PVC材料、南亚二级料。

三、费用


冷却塔填料合计：2台
经双方谈判，冷却塔更换填料协议费用共为￥：90000元（人民币大写：玖万元整）含增值税13%专用发票。该价格为冷却塔更换填料的费用，在工程内容没有发生变化时为固定不变价格，不随市场材料价格波动而变动。

四、付款条件

1、合同签订后，三日内甲方支付乙方合同总额的30%￥：27000元（人民币大写：贰万柒仟元整）作为预付款；安装完毕并通过验收合格，甲方收到乙方合同全额发票10日内支付尾款，￥：63000元、（人民币大写：陆万叁仟元整）。

五、工期安排

1、合同生效后 5 天内进入现场；

2、工程工期：自合同生效后 15日内施工完毕，如因施工期间遇到不可抗力等原因，施工期限则相应顺延。

六、其他合同条款

1、在履约合同过程中，若出现较大设计变更时及顺延等情况，需要顺延工期时，须与甲方协商，确定顺延期限，任何一方不得单方面修改合同内容。

2、甲方在开工前应提供乙方工程所需的水、电及其他相关事宜。

3、乙方指定施工负责人组织施工，按施工安全规范做好施工质量、安全管理、文明施工，保质保量完成工程任务。

4、施工期间如遇到人身安全事故，由乙方承担全部责任。

七、违约责任

1、本合同生效后，甲、乙双方均不得任意终止合同，如确需终止该合同，必须经甲、乙双方签字确认后方为有效，若任何一方擅自终止合同，除赔偿对方损失外，还需向对方支付违约金，违约金额为本合同总金额的20%；

2、若由于乙方原因，不能在服务期限内完工，则每延误一天，乙方需按本合同金额的1%作为违约金支付给甲方；

3、若甲方不能按约定时间付款，否则每延误一天，甲方按本合同违约金额的1%作为违约金支付给乙方。

八、本合同未尽事宜由双方协商，以书面形式盖章确认后即生效；

九、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议时，由双方协商解决，如协商后仍不能达成统一意见，任何一方均可向项目所在地人民法院提出诉讼。

十、本合同壹式2份，乙方1份（传真合同有效）。

十一、产品品质保证：无人为损坏填料免费质保5年。

	甲方：北京三汇能环科技发展有限公司
	乙方：北京亨意达科技发展有限公司

	地址：北京市丰台区长兴路16号院6号楼4层421
	地址：北京市大兴区广平大街9号8幢6层6211室

	税号：91110106666295220C
	税号：91110115085528081C

	电话：010-52892872
	电话：010-61286246

	授权代表：（签字、盖章）
	授权代表：（签字、盖章）

	开户行：北京农村商业银行丰台支行营业部
	开户行： 中国建设银行股份有限公司北京黄亦路支行

	账号：0201000 103 0000 23429
	帐号： 11001181700052501031

	日期：    年    月    日
	日期：    年    月    日


附报价单

	名   称
	规  格
	数 量
	单价（元）
	金额（元）
	备   注

	良机填料
	750*800
	800片
	4.00
	3200.00
	

	良机填料
	750*400
	400片
	2.00
	800.00
	

	填料专用胶
	kg
	60
	12.00
	720.00
	

	人工粘接费
	台
	1
	1000.00
	1000.00
	

	人工拆装费
	台
	1
	2000.00
	2000.00
	

	垃圾处理费
	项
	1
	1500.00
	1500.00
	

	税13%
	项
	1
	
	1198.60
	

	小  计
	￥10418.6元   大写人民币（壹万零肆佰壹拾捌元陆角整）

	名   称
	规  格
	数 量
	单价（元）
	金额（元）
	备   注

	冷却塔填料
	立方
	56
	600.00
	33600.00
	

	冷却塔收水器
	平米
	61
	320.00
	19520.00
	

	人工拆装费
	台
	4
	1500.00
	6000.00
	

	冷却塔补漏
	台
	4
	1500.00
	6000.00
	

	材料运输费
	项
	1
	1500.00
	1500.00
	

	垃圾处理费
	台
	4
	1300.00
	5200.00
	

	税13%
	
	
	
	9336.60
	

	合   计
	￥81156.6大写人民币（捌万壹仟壹佰伍拾陆元陆角整）


备注；报价最终优惠价：￥：90000元整 、大写人民币： 玖万元整
北京亨意达科技发展有限公司    电话；010--61286246

3

[image: image2.jpg]_1234567890.doc
		[image: image1.jpg]







		







冷 却 塔 维 修

更

 换

          填


          料 


合

同


北京亨意达科技发展有限公司




[image: image1.jpg]
