工程项目经营合作协议

甲方：北京天铭弘建设有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：北京三汇能环科技发展有限公司（以下简称“乙方”）

为保证本公司建筑工程工作的正常运行，促进乙方在施工过程中进行规范化管理，确保施工项目按期、保质、保量、安全、顺利地完成，促进本公司健康有序的发展，在充分体现平等自愿，保障双方权利和明确各自责任及义务的基础上，参照《建筑法》、《合同法》及建委、劳动局的有关规定，为明确双方的各项责任，根据以乙方自己联系、独立承包、自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束、利润、利益独享、风险独担的方式与甲方合作，经甲乙双方友好协商，特做如下约定：

一、基本条款：

1、甲乙双方同意乙方以甲方资质及名义承揽由“ 中国石油工程建设有限公司 ”发

包的“ 总部办公楼更换直燃机破拆楼板 ”工程。

2、工程地址： 鼓楼外大街28号    。

3、建筑面积：   /   ㎡ 平米，开工日期： 2021/4/5   ，竣工日期：   2021/5/6    。

4、合同价款： 203667.14  元 ，计价方式：R总价包干，□定额计价（清单计价），£单方面积计价。

5、发包方经理：张立昆  ，电话： 17777859609   。

二、专用条款：

（一）、双方责任与义务：

1、乙方责任与义务：

1.1、乙方为现场第一负责人，全面负责本项目的工程质量、安全（配备能力强、负责任的专职安全员）、技术及各项指标的过程控制并承担由此产生的全部责任，在施工过程中必须服从甲方管理，协商处理好与总包、监理之间的关系。施工过程中要做好施工日志、安全日志、三工教育，每天要有班前讲话并实名签到（可采用公司《班

角签：

前讲话》模板），若发生安全事故、盗窃事件、打架斗殴和因此引发的连带责任概由乙方负责。保证满足发包方的质量和进度，如果出现质量事故和因此发生的经济法律责任由乙方自行承担。

1.2、乙方承诺负责百分百与所雇佣的农民工签订《委托协议书》交于甲方、并有甲方与所雇佣的农民工签订《劳动合同书》且严格履行，并上交甲方便于存档备查，并保证资料真实性，后续进场人员须及时补办，不得私招乱雇，对于未办理上述手续人员属于乙方个人行为，出现一切纠纷和法律责任与甲方无关由乙方自行解决。在本协议履行期间乙方为农民工办理工伤保险，所有农民工进场时必须先进行安全培训并经书面考核合格后方可上岗，施工中所发生的工伤和死亡事故，一切费用均由乙方承担。

1.3、乙方必须对进场的农民工登记造册并留存身份证复印件，登记表中应记录农民工进场、离场时间、身份证号、联系方式、籍贯等信息。

1.4、在施工过程中必须综合项目特点和总包付款情况，预先安排资金的筹措和融通，不能因总包付款不到位造成拖欠施工人员工资情况的发生；每月按不低于工程所在地政府所规定的最低生活标准向工人发放工资，做到月结季清，甲方、乙方、发包方各存一份工资表备查。工资表上应由农民工、班组长、乙方签字。若出现拖欠农民工工资问题，由乙方自行负责解决，造成上访、聚众讨薪、有损甲方声誉的行为，乙方要每次承担10000元的违约金。

1.4、乙方购买建筑材料或租赁机具时，原则上应做到现款交易。若须赊欠，只能以乙方的名义办理，甲方不签字盖章。若乙方因赊欠材料、粮食、蔬菜、煤炭、租赁机具等发生经济纠纷，概由乙方承担经济和法律责任。

1.5、乙方应搞好文明施工，创建文明生活区，按卫生防疫标准办好民工食堂。

1.6、乙方保证遵纪守法、诚实守信，维护公司形象，维护社会稳定，尽量与发包方默契配合，若与发包方发生劳务纠纷，要先向公司汇报情况，只能采取法律程序或请求建设、劳动部门帮助解决，绝不采取过激行动，若因追讨劳务费聚众滋事而触犯法律，后果由乙方承担。

角签：

1.7、乙方不得在任何情况下私刻甲方各种印章，不得用甲方名义和资质从事本协议外的一切事务。

2、甲方承诺：

2.1、负责向乙方提供合法经营的证照、资料（费用由乙方承担，此项须乙方及总包配合）。

2.2、负责按工程所在地的规定办理注册备案手续（仅限北京，外地由乙方自行备案，所需费用由乙方承担）。

2.3、帮助乙方搞好制度上墙，统一服装，监督和协助乙方抓好标准化管理（费用由乙方承担）。

2.4、协助乙方协调有关工程方面的关系。

2.5、负责做好工程或劳务费转账、支票的进账、提现、拨付工作。

2.6、协助乙方组织职工培训，办理与行业相关的上岗证、操作证及资质等级证和职称评审工作（费用由乙方承担）。

(二)、管理费：为维持公司正常运行，按以下  1   种方式收取。

1、签订合同后公司每次按开票额收取   17%  税费及管理费

2、不开发票只用公司资质签订合同项目，根据总造价或建筑面积甲乙双方协商其管理费及税费为：     /   元，此费于      /    日前缴清。

（三）、其它费用：

1、项目投标或者议标用公司资质或人员证件的，收取  /   元服务费。

在本协议履行期间乙方不得从甲方账号外走账和直接从发包方提现，否则追究乙方的责任并要求发包方与甲方解除承包合同，所造成的一切责任由乙方与发包方自行解决并承担所有责任，同时本公司授予乙方委托自动失效。

角签：

（四）、违约及其他

1、乙方出现违约情况时，应双倍赔偿甲方各种损失，其所用甲方资质签订的合同自动终止并承担一切责任。

2、因乙方工程质量、安全事故、进度、上访、聚众讨薪等原因且无论甲方是否同意及知晓而造成甲方有关部门通报、批评、罚款、停止一定期限承揽工程或不能注

册、备案的，乙方除全部承担经济责任，情节严重的甲方将采取法律手段对乙方进行追偿。

3、在本合同实施期间，乙方严格维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。

4、若乙方需要甲方提供合同约定以外的其他服务，乙方应负责甲方工作人员工资，差旅等费用和公司的管理费用。

5、乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围，如超出甲方经营许可证范围的项目，乙方需自己提供相关手续证件。

6、乙方在经营活动中，若出现安全事故、质量事故等重大意外，均有乙方独立承担，甲方不承担一切责任，特此提出免责声明。

7、本项目所有合同、协议、授权等资料文件必须有甲方法人签字后方可生效。

8、本合同未尽事宜在执行中另行商定，商定的补充协议必须采用书面形式，口

头无效，商定不成的仍按本合同执行。

9、乙方以自己的全部资金（如车、房产、存款、有价证券等）及缴纳人民币   / ，￥：  /   元。安全保证金对本合同的内容履约担保，工程安全完工甲方无息退还乙方安全保证金。

10、此协议自签字之日生效，工程完工后自动失效。双方应共同遵守，本协议共四页，一式二份，甲乙双方各执一份。

11、在本协议实施期间，乙方委托： 赵兴华 （身份证号：130433198607190328  ）联系方式：18001317823   代理乙方与甲方办理发票开具与领取，支票送达、资料递交和盖章等业务，所办业务乙方认可，发生一切责任均由乙方承担。                                           角签：

注：此合同仅限于授权人本人使用，其他人使用无效。所有各项变动需有公司加盖公章和法人签字（二者缺一不可）方能生效，禁止转包和违法分包。

补充协议：     无

甲方：北京天铭弘建设有限公司

法定代表人：　闫金峰　　　　　　电话：    13910070480

签订日期：　2021 年  4  月  5    日

乙方在本协议实施期间所提供的资料真实有效，反之引发的一切责任均由乙

方承担。

乙方：北京三汇能环科技发展有限公司

法定代表人：  刘柯                 电话：  18001317823

签订日期：　2021 年  4   月  5  日