发包方 (甲方)：北京三汇能环科技发展有限公司

承包方 (乙方)：北京天铭弘建设有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方在建筑施工合作中的权利、义务和违约责任,经双方协商同意签定本合同，合同一经签定，双方共同遵守，不得违约。

- 第一条　　工程概况

1-1、工程名称：中坤广场C座楼板拆除及恢复工程

1-2、工程地点：北京市海淀区北三环西路甲18号

1-3、工程内容：中坤广场C座楼板拆除及恢复施工，具体施工内容详见附件《报价单》

1-4、承包方式：包工包料

1-5、工程单价：参附件《报价单》，报价单施工内容范围总价包干；

1-6、合同金额：人民币：133000.00元（大写：壹拾叁万叁仟元整）含增值税9%专用发票；

1-7、工程质量：满足设计图纸、规范及甲方要求，达到合格标准；

- 第二条 工程期限

2-1、  开工、进场日期：2021 年      月     日     竣工日期：2021年     月     日；

工期日历天数：     天；满足甲方整体工期要求。

2-2、  如遇下列情况，工期相应顺延：

2-2-1、发包方在合同规定开工日期前一天，不能交承包方施工场地、施工用水、电未按要求接通，或现场不具备施工条件等非乙方原因影响施工。

2-2-2、有设计变更而增加工程量影响进度，新增工程量另行计算工期.

2-2-3、发包方未按照合同规定拨付预付款、工程进度款而影响工程进度；

2-2-4、因现场交叉施工而影响承包方正常施工；

2-2-5、因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响施工。

- 第三条  甲方责任

3-1、开工前三日负责向乙方提供工程所需要的图纸 1 套，并负责审定签字确认。

3-2、提供施工所需水、电。

3-3、甲方提供施工场地；如有需要协调施工材料库房；

3-4、进场后，帮助乙方协调总包现场关系；

3-5、开工前进行图纸交底，进行施工作业面交底、交接；对拟拆除部位放线进行复核；

3-6、甲方委派         为驻工地代表，负责合同履行，对本工程的材料质量、工程质量、进度进行监督检查，办理验收、结算、变更、登记、交接手续和其它事宜。组织和协调本工程各施工单位的关系及工程施工程序。

- 第四条  乙方责任

4-1、遵守有关部门对施工现场的交通和噪音等管理规定，做到文明施工、安全生产；

4-2、遵守施工现场的各项管理制度；严格现场管理，做好责任区内洞口临边防护，及时对施工现场进行清理；

4-3、施工前和施工中对职工进行安全教育，作好防火、防盗、防触电工作；

4-4、由于乙方原因，乙方不能按照合同约定完成各项任务时，应承担由此造成的经济损失；

4-5、保证施工安全，由于乙方原因造成的事故，人身财产等事故乙方承担全部责任。

4-6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。甲方如有设计变更时，需办理洽商变更手续后乙方方可进行施工；

4-7、乙方服从业主、监理、甲方对工程施工中的安排和协调，执行甲方安全、质量、环保、文明施工方面的管理规定

4-8、乙方委派         为驻地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

4-9、因甲方不能提供现场实际地勘、物探数据，乙方不清楚现有地基以下实际空洞、塌陷及市政管道、管线（网）情况，地基加固施工过程中乙方不能保证避免对现有结构造成二次伤害及对周边环境的破坏；由此产生的损失乙方不予负责。

- 第五条  工程验收及质量检验标准

5-1、按照行业有关规定及本工程有关的规范、规程、图集及文件由甲方及监理组织验收。

5-2、质量标准为合格。

5-3、工程完工，乙方向甲方提出验收申请，甲方应于接到申请3日内，组织验收，逾期按甲方默认工程验收合格。

- 第六条   合同价款的确认与调整

6-1、施工中出现设计变更，甲方应提前向乙方发出书面通知，因变更而增加的费用由甲方承担；

6-2、由于甲方设计原因，对原设计进行修改所采用的材料代用，其费用部分做相应调整；

6-3、现场签证单双方代表签证为准，并作为结算依据。

- 第七条   工程价款拨付

7-1、施工合同签订后，进场施工前三日，预付工程进度款：50000.00元（大写：伍万元整）；

7-2、拆除工程施工完成，恢复施工前三日，预付工程进度款：50000.00元（大写：伍万元整）；

7-3、工程完工经验收合格7日内，甲方一次性向乙方支付工程款：30000.00元（大写：叁万元整）；剩余工程款：3000.00元（大写：叁仟元整），作为质保金，一年质保期内无质量问题，质保期满后三个工作日内甲方一次性无息支付。

7-4、本工程款支付方式：转账、支票 、现金；

7-5、工程款结算支付前，乙方应按结算支付金额提供相关票据。

- 第八条   争议

8-1、甲乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构合同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，向  海淀区  人民法院起诉。

第九条   违约责任

9-1、甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

9-2、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

第十条   附则

10-1、本合同一式两份；具有同等效力，由甲乙双方分别保存；

10-2、本合同有效期限：自双方代表签字盖章后生效，工程款全部结清后失效。

10-3、合同未尽事宜双方另行协商解决。

甲    方：北京三汇能环科技发展有限公司     乙    方：北京天铭弘建设有限公司

甲方代表：                             乙方代表：

电    话：010-52892872                 电    话：13910070480

签定日期：2021年    月    日          签定日期：2021年     月     日

附件：报价单

| 中坤广场楼板洞口改造工程报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 饰面层及防水拆除 | m² | 31.995 | 45.00 | 1439.775 | 饰面层按150mm计算 |
| 2 | 饰面层简易恢复 | 项 | 1.000 | 1500.00 | 1500.000 | 使用原材料回填，满足基本行车要求 |
| 3 | 安全防护 | m² | 33.000 | 165.00 | 5445.000 | 首层拆除施工+1.5m范围搭设不低于1.5m高围挡防护 |
| 4 | 砌筑防水台 | m | 28.000 | 100.00 | 2800.000 | 200mm高，120mm厚，灰砖砌筑，外抹灰20mm |
| 5 | 拆除防水台 | m | 28.000 | 45.00 | 1260.000 | 人工破拆 |
| 6 | 风镐破碎 | m² | 31.995 | 805.00 | 25755.975 | 按建筑面积计价 |
| 7 | 渣土人工清理 | 项 | 1.000 | 2000.00 | 2000.000 | 渣土归堆清扫 |
| 8 | 渣土外运 | 车 | 3.000 | 1500.00 | 4500.000 | 绿色环保车 |
| 9 | 脚手架搭拆 | 项 | 1.000 | 10000.00 | 10000.000 | 包工包料 |
| 10 | 钢筋制安 | kg | 1170.120 | 10.00 | 11701.200 |  |
| 11 | 模板制安 | m² | 37.595 | 180.00 | 6767.100 |  |
| 12 | 灌浆料浇筑 | m³ | 8.210 | 4800.00 | 39409.200 |  |
| 13 | 防水施工 | m² | 31.995 | 80.00 | 2559.600 |  |
| 14 | 防水保护层 | m² | 31.995 | 50.00 | 1599.750 | 20mm水泥砂浆；不含垫层、面层恢复 |
| 15 | 小计 |  |  |  | 116737.600 |  |
| 16 | 管理费 |  | 5.000% |  | 5836.880 |  |
| 17 | 利润 |  | 4.000% |  | 4902.979 |  |
| 18 | 税金 |  | 9.000% |  | 11472.971 |  |
| 19 | 合计： |  |  |  | 138950.431 |  |
| 20 | 最终优惠价 |  |  |  | 133000.000 | 大写：壹拾叁万叁仟元整 |
| 北京天铭弘建设有限公司 日期：2021年5月19日 联系人：闫经理 电话：13910070480 |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、本报价不含水电费、试验费、总包管理费、现场配合费。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、本报价工程量据设计草图计量，结算以现场实际工程量为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 3、本报价单部分项目单价，根据现场实际施工环境相应调整。 |  |  |  |  |  |  |
| 4、未列及项目另行报价。 |  |  |  |  |  |  |