直燃机清洗技术服务合同

第一章 总  则

- 概况：

| 项目名称 |  | 天津自立中学直燃机清洗项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方单位 |  | 一甲（天津）机电设备安装工程股份有限公司 |  |  | 乙方单位 |  | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  |
| 客户地址 |  | 天津市河西区挂甲寺街道天津市文化中心东侧 |  |  | 报修电话 |  | 010-52408023 400-636-7337 |  |  |
| 联系人 |  | 罗总 |  |  | 合同编号 |  | NHY-20191009-L-01-01-001 |  |  |
| 联系电话 |  | 18630896831 |  |  | 客服电话 |  | 18001317823 18001317827 |  |  |
| 邮箱/微信 |  |  |  |  | 负责人 |  | 徐利斌 18911280030 |  |  |
| 机 组 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |  | 生产日期 | 备注 |
| 1 | 直燃机 |  | 双良 | ZXQ-116H2M3 | 台 | 2 |  |  | 制冷量/制热量：kw/kw |
| 现状 | 冷凝器和吸收器结垢严重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案 | 冷凝器、吸收器清洗预膜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第二条 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，就乙方为甲方直燃机溶液再生和冷凝器吸收化学清洗预膜技术服务。甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，为明确双方在本合同执行过程中的权利、义务，签订本合同，以下各条款双方应共同遵守。

第二章 合同范围

第三条 本合同范围是指本合同包括的正文内容条款、合同附件及合作过程中双 方根据需要作出的本合同的补充约定，以下部分均是本合同有效内容。

1.工程地址：

2.乙方提供技术服务内容，见附件一《冷凝器和吸收器清洗预膜方案》

第三章 委托服务期限

第四条 合同期限

合同期限自合同生效之日起十日内完成合同约定施工内容。

第四章  双方权利与义务

第五条 甲方责任：

5.1甲方负责办理设备服务所需手续。工作中如需与其他部门协调由甲方负责。

5.2甲方有责任向乙方免费提供安全的作业环境，甲方负责技术服务工作中的安全监督，设备隔离安全状态的检查等，防止有害物质泄漏等安全隔离措施。

5.3甲方免费提供水源、电源、及其它乙方无法携带的工具和装备。甲方为乙方提供施工上的必要的配合。对乙方工作人员在现场的工作、交通、提供方便。

5.4 对乙方用于本项目的设备、材料、备件计划进行监督审核。

第六条 乙方责任：

6.1乙方现场服务人员的任务主要包括直燃机冷凝器和吸收器清洗预膜工作。

6.2在作业前，乙方技术服务人员应完善安全措施后进行作业，对重要工序，乙方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则甲方不能进行下一道工序，经乙方确认和签证的工序如因乙方技术服务人员指导错误而发生问题，乙方负全部责任。

6.3乙方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术问题。如现场发生质量问题，乙方现场人员要在甲方规定的合理时间内处理解决。

6.4乙方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

6.5乙方现场服务人员的正常来去和更换事先与甲方协商。

6.6 遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净。

第五章 服务费及结算方式

第七条 服务费价税合计共计18,000.00 元（人民币），大写：壹万捌仟元整。

| 费 用 明 细 （ 单位人民币：元 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 |  | 吸收器和冷凝器清洗预膜 |  | 2 | 台 | 9000 | 18000 |  |
|  |  | 价税小计（6%增值税专用发票） |  |  |  |  | 18000 |  |
| 2 | 总计 |  | 壹万捌仟元整 |  |  |  | 18000.00 |  |
| 备注：其他费用另计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第八条 结算方式

| 付款时间 | 占合同的价百分比 | 金额/元 |
| --- | --- | --- |
| 2021年6月22日前 | 100% | 18000.00 |
| 合 计 | 壹万捌仟元整 | 18,000.00 |

      - 乙方收到甲方支付首笔合同款之日起10日内开具的有效等值的合同全额增值税专用发票给甲方，甲方收到发票后10日内进行认证，合格后按照合同规定的付款比例给乙方付款。

      - 乙方开具的发票出现（包括但不限于）以下情形的，甲方有权要求乙方承担由此造成的全部损失，包括但不限于税金、附加费、罚金、滞纳金。

（1）乙方开具的发票虚假、作废、无效或违反国家法律法规；

（2）乙方开具的发票种类、税率及甲方开票信息错误；

3.甲方增值税发票的开票信息：

名    称：一甲（天津）机电设备安装工程股份有限公司

税    号：91120102075913154X

注册地址及电话：天津市河西区洞庭路20号陈塘科技商务区服务中心309-5  83283536

开户银行：招商银行天津富裕中心支行

账    号：122904600210907

4、支付方式：汇款至乙方指定帐号

名称：北京三汇能环科技发展有限公司

税号：9111 010 6666 295220 C

地址及电话：北京市丰台区小屯路8号C304室   010-52408023

开户行及地址：北京农商银行丰台支行

账号：0201 0001 0300 0023 429

第六章 违约责任

第九条 违约责任

1.一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

2.一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

3.甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用1%的违约金。

4.乙方的服务工作不符合合同约定的标准或要求的，乙方应当返工，并按照 合同总金额的1% 支付违约金。甲方有权终止合同。

5.甲乙双方任何一方未按约定履行义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任，

以实际发生计算。

6.乙方因故无法继续履行合同的，应当提前30日通知甲方。否则，应承担因单方终止合同而造成的损失。

7.因乙方原因导致乙方在施工期间导致的人身伤亡、设备损坏或丢失、财产损失的，应承担全部责任，与甲方无任何关系。

第七章 附则

第十条 合同的解除

1.甲乙双方协商一致，可以解除合同。

2.任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

第十一条 争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人不能协商解决的，双方可向所在地辽源市人民法院提起诉讼解决。

第十二条 附则

1.本合同自甲乙双方签章后生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充

应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。合同附件与本合同

具有同等的法律效力。

      - 本合同共一式 贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方：(签章）                       乙方：（签章）

法定代表人或授权代理人：            法定代表人或授权代理人：

日   期：                           日   期：

附件一：                冷凝器和吸收器清洗预膜方案

一．主机冷凝器和吸收器除垢除污清洗

- 关闭进出水管阀门，在冷却系统进出水管之间建立临时循环系统（可以拆下温度计、压力表、排气、排污阀等，用软管与机外循环泵连接）；

- 高效除垢剂溶解后，用循环泵从进水口注入，从出水口返出，循环浸泡数小时左右。同时，不断检验水中药效，直到系统各处水垢全部清洗干净为止；

- 排出污水，用清水冲洗干净；

- 根据客户要求，清洗结束后打开冷凝器端盖，检查是否清洗干净。要求除垢除污率达到95%以上，无腐蚀、无异物堵塞。

二．冷凝器和吸收器预膜方案

1、将系统补满水加入预膜剂，开冷却系统循环泵，循环数小时，使其在清洗干净的系统管道内壁预制一层保护膜，起防止腐蚀和减缓结垢等保护作用；

2、排出预膜液，即可运行使用。

3、清洗预膜结束后，要求水样清澈、透明、无污垢、悬浮物。

三．清洗验收标准

1. 被清洗的金属表面应清洁，基本无残留物和水垢；

2. 被清洗的铜管和不锈钢腐蚀率应小于或等于0.05mm/年,碳钢腐蚀率应小于或等于0.125mm/年；

3. 清洗后不出现点蚀现象；

4．无明显粗晶粒析出的过洗现象；

5．符合HG/T2387-92《工业设备化学清洗质量标准》的有关规定。

6．遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净。

原报价如下：

| 机 组 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注 |  |
| 1 | 直燃机 | 双良 | ZXQ-116H2M3 | 台 | 2 |  | 制冷量/制热量：kw/kw |  |
| 现状 | 溶液多年为再生，部分指标超标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案 | 1、溶液再生；2、内腔清洗预膜。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报 价 明 细 （ 单位人民币：元 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 | 技术服务 | 内腔清洗预膜 | ZXQ-116H2M3 | 2 | 台 | 6000 | 12000 |  |
|  |  | 溶液再生 |  | 9 | 吨 | 3500 | 31500 |  |
|  |  | 吸收器和冷凝器清洗预膜 |  | 2 | 台 | 9000 | 18000 |  |
|  |  | 易损件 |  | 2 | 台 | 1000 | 2000 |  |
|  |  | 价税小计（6%服务发票） |  |  |  |  | 63500 |  |
| 2 | 销售 | 补充溶液 | 55% | 1.1 | 吨 | 28000 | 30800 |  |
|  |  | 运输费 |  | 1 | 项 | 5600 | 5600 |  |
|  |  | 含税小计（13%服务发票） |  |  |  |  | 36400 |  |
| 3 | 总计 |  | 玖万玖仟玖佰元整 |  |  |  | 99900.00 |  |
| 备注：其他费用另计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：施工之前，甲方支付了首付款69300元，由于甲方项目施工内容变更，乙方只做了两台机组的冷凝器和吸收器的清洗预膜工作，实际应收18000元。

因此乙方应退给甲方69300-18000=51300元。