房山CSD商务广场

2#直燃机春季大修技术服务合同

甲方：北京华大钧翔机电设备有限公司

乙方：北京三汇能环科技发展有限公司

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》，经过友好协商，甲方委托乙方就

房山CSD商务广场2号直燃机春季大修技术服务事宜达成一致协议，具体内容如下：

- 一、概况

| 2#机组大修技术服务报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 | 房山CSD商务广场 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  |
| 项目地址 | 北京房山长阳镇 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337 |  |  |
| 联系人 | 孙总 |  |  | 报价编号 | NHY-20220406-Q-01-701 |  |  |
| 联系电话 | 18611393198 |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827 |  |  |
| 微信/邮箱 | 616331984@qq.com |  |  | 负责人 | 徐利斌 18911280030 |  |  |
| 机 组 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注 |
| 1 | 溴冷机 | 荏原 | RCDG060 | 台 | 1 | 2010年9月 | 制冷量/热量：2110KW/1865KW |
| 2 | 溴冷机 | 荏原 | RCDG070 | 台 | 1 | 2010年9月 | 制冷量/热量：2620KW/2241KW |
| 现状 | 二号机组：1、制冷效果差；2、溶液不纯；3、冷冻水进出口温度2度左右。 |  |  |  |  |  |  |
| 方案 | 2022年4月10日-4月24日. 对2号机组进行彻底大修，为期一个月。目标：维修调试后，使机组运行正常，冷冻水进出口温差达到3℃以上。 1、冷凝器、吸收器清洗预膜技术服务. 2、溴化锂溶液过滤再生技术服务，回厂再生. 3、溶液循环系统检修清洗技术服务. 4、调试；保温恢复技术服务. |  |  |  |  |  |  |

二、甲方的权利和义务：

- 免费、及时的提供必要的水、电及相关协助；

- 监督乙方的维修质量及进度。

- 及时支付乙方各项费用；

4.在乙方的施工记录、施工验收单上如无异议签字认可。

三、乙方的权利和义务：

1.再生后的溴化锂溶液清亮、透明；

2.传热管清洗预膜符合HG/T2387-92《工业设备化学清洗质量标准》--见附件《清洗验收标准》；

3.保质保量按时完成约定的各项任务；

4.遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净。

- 四、质保期：一年，一年内维修过的部分发生质量问题，提供无偿、迅速的服务。

五、履行的期限：大修期限2022年4月10日-4月24日；维修验收合格后当天起保质期1年。

六、合同总金额：壹拾捌万贰仟玖佰伍拾伍元玖角整

| 大 修 报 价 明 细 单位（人民币）：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 部品/作业名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 | 技术服务 | 冷凝器、吸收器清洗预膜 | RCDG060 | 1 | 台/次 | 11,215.00 | 11,215.00 |  |
|  |  | 溴化锂溶液过滤再生技术服务，回厂再生 | RCDG060 | 4 | 吨 | 15,000.00 | 60,000.00 |  |
|  |  | 溶液循环系统检修清洗技术服务 | RCDG060 | 1 | 台/次 | 24,600.00 | 24,600.00 |  |
|  |  | 调试；保温恢复技术服务 | RCDG060 | 1 | 台/次 | 6,000.00 | 6,000.00 |  |
|  |  | 不含税 |  |  |  |  | 101,815.00 |  |
|  |  | 税金 |  |  |  | 0.06 | 6,108.90 |  |
|  |  | 价税小计 |  |  |  |  | 107,923.90 |  |
| 2 | 材料 | 溴化锂溶液 | 摩尔 | 0.8 | 吨 | 68,000.00 | 54,400.00 | 溶液回厂再生损耗 |
|  |  | 运费 |  | 2 | 项 | 6,000.00 | 12,000.00 |  |
|  |  | 不含税 |  |  |  |  | 66,400.00 |  |
|  |  | 税金 |  |  |  | 0.13 | 8,632.00 |  |
|  |  | 价税小计计 |  |  |  |  | 75,032.00 |  |
| 3 | 总计 |  | 壹拾捌万贰仟玖佰伍拾伍元玖角整 |  |  |  | 182,955.90 |  |
| 备注：1、其他费用另计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、结算方式

| 付款时间 | 付款 | 金额/元 |
| --- | --- | --- |
| 入场后五日内 | 20%合同款*182955.9元 | 36,591.18 |
| 完工后五日内 | 20%合同款*182955.9元 | 36,591.18 |
| 2022年9月30日 | 50%合同款*182955.9元 | 91,477.95 |
| 2023年4月30日 | 10%合同款*182955.9元 | 18,295.59 |
| 合 计 | 壹拾捌万贰仟玖佰伍拾伍元玖角整 | 182,955.90 |

- 备注：甲方收到对应款项的发票，三个工作日内支付款项。

- 3、甲方收到对应款项的发票，三个工作日内支付款项。

甲方的开票信息：

名称：北京华大钧翔机电设备有限公司

税号：911101110717396469

地址及电话：北京房山区长阳镇昊天北大街38号CSD商务广场 18611393198

开户行:交通银行北京林萃路支行

账号：11006120301810061300

4、支付方式：汇款至乙方指定帐号

名称：北京三汇能环科技发展有限公司

税号：91110106666295220C

地址及电话：北京市丰台区配套商业太平桥路15、17、17-1号内17号B1层B1010号房间   010-52408023

开户行及地址：民生银行北京西客站支行

账号：161980674

七、违约责任：任何一方如未按合同约定履行义务，另一方有权追究违约方相应违约责任。

八、争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人不能协商解决的，原告所在人民法院提起诉讼解决。

九、  附则

1.本合同自甲乙双方签章后生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。合同附件与本合同具有同等的法律效力。

2.本合同共一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方：(签章）                                 乙方：（签章）

法定代表人或授权代理人：              法定代表人或授权代理人：

徐利斌

日   期：    年  月  日           日   期：2022年  月   日

- 附件一

- 大修进度表（2022年4月10日-4月24日）：

附件二、大修方案：

- 2.1主机冷凝器、吸收器和蒸发器除垢除污清洗

- 2.1.1 关闭进出水管阀门，在冷却系统进出水管之间建立临时循环系统（可以拆下温度计、压力表、排气、排污阀等，用软管与机外循环泵连接）；

- 2.1.2高效除垢剂溶解后，用循环泵从进水口注入，从出水口返出，循环浸泡数小时左右。同时，不断检验水中药效，直到系统各处水垢全部清洗干净为止；

- 2.1.3排出污水，用清水冲洗干净；

- 2.1.4根据客户要求，清洗结束后打开冷凝器端盖，检查是否清洗干净。要求除垢除污率达到95%以上，无腐蚀、无异物堵塞。

2.2冷凝器和吸收器预膜方案

- 2.2.1将系统补满水加入预膜剂，开冷却系统循环泵，循环数小时，使其在清洗干净的系统管道内壁预制一层保护膜，起防止腐蚀和减缓结垢等保护作用；                       2.2.2排出预膜液，即可运行使用。                                                            2.2.3清洗预膜结束后，要求水样清澈、透明、无污垢、悬浮物

2.3具体技术要求及应达到的技术指标：

2.3.1被清洗的金属表面应清洁，基本无残留物和水垢；

2.3.2被清洗的铜管和不锈钢腐蚀率应小于或等于0.05mm/年,碳钢腐蚀率应小于或等于0.125mm/年；

2.3.3清洗后不出现点蚀现象；

2.3.4无明显粗晶粒析出的过洗现象；

2.3.5符合HG/T2387-92《工业设备化学清洗质量标准》的有关规定。