南山热电厂冷热电设备年度检修工程
合  同

甲方：深圳深南电燃机工程技术有限公司
乙方：北京三汇能环科技发展有限公司
甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方“冷热电设备2023年度检修”工程事宜（下称“工程”）签订本合同。同时，乙方将与甲方签署《深圳深南电燃机工程技术有限公司冷热电设备2023年度检修工程技术协议》（以下简称“《技术协议》”，作为本合同附件一）；并签署《深圳深南电燃机工程技术有限公司冷热电设备2023年度检修工程安全协议》（以下简称“《安全协议》”，作为本合同附件二）；签署《廉洁从业协议书》（以下简称“《廉洁协议》”，作为合同附件三）。本合同由《技术协议》、《安全协议》和《廉洁协议》构成本工程合约文件的整体。

一、工程施工地点

深圳南山热电股份有限公司南山热电厂，具体地址：深圳市南山区月亮湾大道2097号。

二、工程范围、承包方式及工期

1、工程施工范围：冷热电设备2023年度检修，详见《技术协议》。。

2、工程承包方式：包工、包材料、包工期、包质量、包安全，详见《技术协议》。

3、工程工期：工期15天，具体开工日期由甲方提前通知乙方。

三、合同总价及付款方式

1、合同总价为RMB:67,840.00元（人民币陆万柒仟捌佰肆拾元整）。

2、本合同为闭口价合同，合同总价包含国家和深圳市规定所缴纳的各项税费、材料运输费、仓管费、安全文明施工和技术措施费用等。

3、本工程竣工并由甲方出具书面验收合格之日起15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价95%的工程款（乙方应首先向甲方开具符合合同内容、符合税法要求、金额为合同总价100%、税率为 6%的增值税专用发票）。 
4、剩余合同总价的5%作为质保金，自一年质保期届满、且甲乙双方确认工程质量合格无索赔事项后，甲方于十五个工作日内向乙方支付该剩余款项。
5、甲方按乙方在本合同上指定的账号支付上述合同款。
开户银行：北京农村商业银行丰台支行营业部 

银行帐号：0201 0001 0300 0023 429
户    名：北京三汇能环科技发展有限公司 

四、双方责任

1、甲方责任：
1.1、提供与本工程有关的资料。

1.2、对乙方施工人员进行消防安全培训，为乙方施工人员办理厂区出入证等相关手续。

1.3、负责审批乙方填写的“动火工作票”、“电气工作票”和“热力系统工作票”，向乙方具体施工人员介绍甲方的安全生产、防火、防盗等规章制度。

1.4、为乙方施工所需场地、用水、用电等事宜提供方便。

1.5、委派技术负责人，协调全过程施工工作和现场安全监督，办理工程质量等各项签证，并负责对服务质量和服务及时程度进行全程监督。

2、乙方责任：
2.1、向甲方提交施工方案及施工进度计划，并在经甲方审核认可后严格按照该等方案及计划进行本工程。

2.2、工程工艺必须严格按《技术协议》及批准的作业指导书和国家规范、验收标准进行，并接受甲方的监督。

2.3、工程施工过程中遇到的安全、质量问题，应及时通报甲方，不得隐瞒不报。

2.4、按《技术协议》和国家有关行业标准及本合同的约定，保质保量如期完成施工工作。

2.5、乙方提供的本工程所需材料须向甲方提供《产品合格证》或有效的检验报告，经甲方签字确认后方可投入使用。

2.6、在本工程施工区域内，由于乙方原因造成双方或他方人员伤亡、设备损坏或造成其他损失事件，由乙方承担全部责任，甲方因此遭受第三方索赔带来的一切责任及损失，乙方承担全部赔偿责任。

2.7、负责工程产生的施工垃圾的运输及处理等。

2.8、负责乙方施工人员的工资、奖金、保险和福利等。

2.9、负责乙方施工人员进行本工程所涉食、宿、通讯和交通费用。

2.10、督促其施工人员严格遵守甲方的安全生产、防火、防盗等规章制度，服从甲方的管理。
五、验收标准及验收方法

1工程竣工验收标准以双方签订的《技术协议》和国家相关行业验收规范执行。

2工程竣工验收时，关键工序和隐蔽工序，以乙方在施工过程中甲方已出具过的合格签证为据。

3、工程竣工验收由双方技术人员联合进行，由甲方出具书面验收。

六、违约责任

1、若甲方根据本合同第五条进行验收时，认为工程不符合本合同所述质量标准，乙方应按照甲方的要求无条件无偿返工。

2、因乙方原因，工程不能按合同工期要求完成，逾期每日，乙方按合同总价1%支付违约金，但总额不超过合同总价的10%，甲方有权自其应付给乙方的工程款中直接扣除该等违约金。
3、乙方施工人员违反甲方规章制度，除接受甲方批评教育外，乙方应按照附件2《安全协议》第四条规定的标准，向甲方支付违约金，甲方有权自其应付给乙方的工程款中直接扣除该等违约金。

七、纠纷解决

双方应自觉履行本合同及相关规定，如在合同执行过程中发生纠纷，双方应本着友好态度协商解决；协商不成，向深圳仲裁委员会申请仲裁，其裁决结果对双方具有同等法律约束力。

八、附则

1、本合同经双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式五份，甲方执四份、乙方执一份。合同附件与本合同具有同等法律效力。

附件：

1、《技术协议》。
2、《安全协议》。
3、《廉洁协议》
(以下无正文)
（本页为签署页，无正文）

甲  方: 深圳深南电燃机工程技术有限公司
法定代表人（委托代理人）：
二○二三年  月   日
乙  方： 
法定代表人（委托代理人）：
二○二三年  月   日
PAGE  
4

