[image: image1.jpg]


             冷却塔维修合同                                                      三汇能环  服务冷暖   


海特光电有限责任公司项目
冷却塔设备维护保养技术服务合同
合同编号：
合同签订地：北京市昌平区
北京三汇能环科技发展有限公司
2023年04月
甲方：海特光电有限责任公司
乙方：北京三汇能环科技发展有限公司
  甲乙双方经友好协商，甲方委托乙方就甲方公司冷却塔设备维护保养技术服务事宜达成一致协议，具体内容如下：
概况：
	报价单

	业主单位
	海特光电有限责任公司
	报价单位
	北京三汇能环科技发展有限公司

	项目地址
	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西海特光电有限责任公司院内办公楼1层101室
	商务负责人
	赵兴华         18001317823

	联系人
	蒙荣坤经理
	报价编号
	NHY-20230323-L-01-01-049

	联系电话
	18613889498
	客服电话
	18001317823    18001317827

	微信/邮箱
	
	技术负责人
	张立昆         17777859609

	机 组 概 况

	机组位置
	设备名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	设备层
	冷却塔
	/
	/
	台
	2
	/
	

	现状
	冷却塔风扇电机异响。

	方案
	冷却塔风扇电机异响处理技术服务。


二．项目具体方案：保养方案见附件一。

三．甲方的权利和义务：

免费、及时的提供必要的水、电及相关协助；

监督乙方的保养和水处理质量及进度。

及时支付乙方各项费用；

在乙方的施工记录、施工验收单及巡检记录上如无异议签字认可。

四．乙方权利和义务：

质量保证约定：正常使用条件下，更换过的配件质保1年；

乙方免费提供技术服务热线，并安排专业技术人员解答甲方有关技术问题。
乙方客户服务中心为甲方提供24小时的故障报修服务热线，热线电话： 400-636-7337 或18001317823 。 

乙方更换的配件，保证质量符合行业及相关标准，不合格的免费更换；

乙方在规定时间内保质保量完成机组维修，从而使机组高效、安全运行，如因维修造成甲方损失，将由乙方承担，非乙方修理过的部分造成的修理费用另计。
五．合同履行的期限、地点：

合同期限：自 2023 年  4  月   25日起生效至  2023  年   5 月  15日终止。

地点：昌平区沙河镇松兰堡村西海特光电有限责任公司院内，冷却塔。

六．合同金额和结算方式：

合同金额（人民币）大写：壹万壹仟零贰拾肆元整（¥：11024.00）
	                                 报 价 明 细                   单位（人民币）：元 

	序号
	部品/作业名称
	型号
	数量
	单位
	单价
	金额/￥
	备注

	1
	技术服务
	冷却塔风扇电机异响处理技术服务费
	
	2 
	台
	5,200.00
	10,400.00
	

	
	
	不含税小计
	
	
	
	10,400.00
	

	
	
	税金
	
	
	0.06
	624.00
	

	
	
	价税小计
	
	
	
	11,024.00
	

	2
	价税总计
	壹万壹仟零贰拾肆元整
	11024.00 
	

	备注：报价范围外的费用另计。


付款方式：
维修完成验收合格后支付全款11024元。

3. 费用界定：

 3.1 乙方承担冷却塔维修报价明细范围内工作内容。

 3.2 乙方需额外承担费用的部分：因乙方员工故意或过失产生的维修费用由乙方承担。

七．争议处理办法：如发生争议，双方友好协商解决，协商不成的，可向甲方住所地人民法院提起诉讼解决。

八．其他约定事项：
 1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，甲乙各持一份，均

具有同等法律效力。

	甲  方
	乙  方

	单位名称（盖章）：海特光电有限责任公司
	单位名称（盖章）：北京三汇能环科技发展有限公司


	联系人：蒙荣坤
	联系人：赵兴华     

	电话：010-60769887-698
	报修和投诉电话：010-52408023

	传真：010-60769887-601
	传真：010-81303921

	通讯地址：北京市昌平区沙河镇松兰堡村西海特光电有限责任公司院内办公楼1层101室
	联系地址： 北京市丰台区南木樨园18号

	邮政编码：102206
	邮政编码：100071

	开户银行：中国建设银行北京生命园支行
	开户银行：北京农村商业银行丰台支行营业部

	帐  号：1100 1048 6000 5250 3634
	帐  号： 0201 0001 0300 0023 429


附件一：冷却塔技术服务方案
服务方案
一.现状：

冷却塔两台风扇电机异响，开机晃动，无法正常启用。
二.存在的问题：

风扇电机轴承磨损严重，导致冷却塔开机风扇严重晃动，需要更换。
三.解决方案：

1）、拆除冷却塔风扇扇叶，搬运到安全地方；

2）、拆解减速机并拿出清理；

3）、清理完成后更换轴承、油封；

4）、更换完成后恢复并组装至冷却塔。

四、安装完成后，开机试机并调试至正常使用状态。

	公司名称： 北京三汇能环科技发展有限公司     办  公  地  址： 北京市丰台区南木樨园18号

邮    编： 100071                           报修和投诉电话： 010-52408023  18001317823 18001317827

E-mail   :  sanhuinh@163.com                 传          真： 010-80308870

http//    :  www.sanhuinh.com                 服  务  电  话： 400-636-7337


第 4 页 共 5 页

