溴化锂维修合同

合同编号：QHLM-202404-01

甲方（全称）：青海黎明化工有限责任公司     （以下简称甲方）

统一信用码：  91630000226580650A

乙方（全称）：北京三汇能环科技发展有限公司 （以下简称乙方）

统一信用码： 91110106666295220C

受甲方委托，兹由乙方为甲方提供溴化锂机组年度保养服务。为明确双方的权利和义务，本着互惠互利的原则，依照《中华人民共和国民法典》，特订立本合同，以便共同遵守。具体合同条款如下：

- 服务范围

甲方委托乙方为一台荏原蒸汽型溴化锂机组提供高发换管、内腔清洗、检漏补漏、补充溶液等服务。

型号：RGH032,出厂编号：WZC355;，数量：1台；

- 合同有效期限

本合同有效期限为自 2024 年 4 月20 日至 2024 年5月 10 日，为期 20天。

- 服务时间

本合同规定的服务在正常工作时间内进行（即在非公休日的8：30～17：30）。

- 服务内容

- 乙方根据本合同约定为甲方的溴化锂制冷机提供维修服务。

详细内容见附件1《 溴冷机维修方案》。

- 服务费用

根据服务范围和服务内容，甲方应付费用为：含税金额合计（大写）： 壹拾陆万捌仟零陆拾玖元（RMB）,含税金额合计（小写）：168,069 元；税率：13%。

| 报 价 明 细 单位（人民币）：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 含税单价 | 不含税金额 | 税额 | 含税金额 | 备注 |
| 1 | 配件/材料 | 高发不锈钢管 | φ16*0.8*4004 | kg | 300 | 103.09 | 116.49 | 30,927.00 | 4,020.51 | 34,947.51 | 材质：2205 |
|  |  | 更换密封件和易损件 |  | 台 | 1 | 1,500.00 | 1,695.00 | 1,500.00 | 195.00 | 1,695.00 |  |
|  |  | 溴化锂溶液 | 55% | 吨 | 1.24 | 68,000.00 | 76,840.00 | 84,320.00 | 10,961.60 | 95,281.60 |  |
|  |  | 冷剂水 |  | 公斤 | 200 | 4 | 4.52 | 800.00 | 104.00 | 904.00 |  |
|  |  | 运费 |  | 项 | 1 | 6,000.00 | 6,780.00 | 6,000.00 | 780.00 | 6,780.00 |  |
| 2 | 技术服务 | 内腔清洗、预膜服务 |  | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,780.00 | 6,000.00 | 780.00 | 6,780.00 |  |
|  |  | 检漏、补漏服务 |  | 台 | 1 | 7,000.00 | 7,910.00 | 7,000.00 | 910.00 | 7,910.00 |  |
|  |  | 更换高发换热管 | φ16*0.8*4004 | 根 | 217 | 50 | 56.50 | 10,850.00 | 1,410.50 | 12,260.50 |  |
|  |  | 调试服务 |  | 台 | 1 | 3,000.00 | 3,390.00 | 3,000.00 | 390.00 | 3,390.00 |  |
| 3 | 价税总计 |  | 壹拾陆万捌仟零陆拾玖元 |  |  |  |  |  |  | 168,069 |  |

- 方式

- 甲方在合同生效后叁日内，以电汇方式将本合同费用的 30 %，即 伍万零肆佰贰拾元捌角贰分（¥50420.7 元）支付给乙方。

- 合同内容完成经甲方验收合格后10日内以电汇方式支付60%竣工款项，即壹拾壹万柒仟陆佰肆拾捌元伍角玖分（¥100841.4 元）;余下10%，即壹万陆仟捌佰零陆元玖角（¥16806.9）合同款留作质保金，自验收之日起质保一年，更换的材料如无质量问题，甲方一次性以电汇方式支付尾款。如乙方未履行本合同，甲方有权不付余款。

- 甲方支付乙方工程款前，乙方必须按合同要求提供对应增值税专用发票（若乙方未按要求开票，则甲方有权拒绝支付相应合同款；若乙方开具的发票不合规，应赔偿甲方增值税（合同约定税率6%）和企业所得税25%的税金损失及罚款等实际损失，以上赔偿款从乙方维修款中据实扣除或向乙方追偿）。

- 双方责任

1．乙方按本合同约定，对甲方设备提供维修服务，服务工作结束后，将有关维保报告报甲方认可。

2．甲方要求乙方提供超越本合同约定服务内容作业时，所有支出应由甲方承担，乙方以报价单形式经甲方签署承诺后实施服务。

3．在合同期限内，甲方在未得到乙方同意前，不得准许非乙方人员对设备进行维修作业，否则本合同自动中止，乙方对由此引起的后果不承担任何责任。

4．在合同期内，任何非乙方原因造成的设备、零部件故障或损坏，乙方不承担责任。

5. 现场作业中，甲方应指定专人协助乙方的工作。

- 如甲方不能按期支付合同款，乙方有权停止履行本合同并不再提供任何其它服务，由此造成的后果乙方不承担责任。

- 合同生效后，任何一方不履行即视为违约，违约方需向对方支付合同额30%的违约金。

八、反商业贿赂约定：

不得采用馈赠财物、给付回扣、接受请托等不正当竞争手段，贿赂或拉拢腐蚀对方工作人员；不与对方相关人员发生相互借贷或进行有偿娱乐、赌博等变相贿赂行为；不违规宴请对方业务承办人员；为廉政建设工作提供便利条件，任一方工作人员有“吃、拿、卡、要、报”等不廉洁行为发生时，及时向纪检监察管理部门投诉举报，并全力配合对方就发现的不法事件进行核查处理。

九、其它

1.  甲、乙双方出现争议，另行协商，协商不成，由甲方所在地人民法院管辖。

2．本合同自双方代表签署盖章后生效。

3．本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份。

| 甲方 |  | 乙方 |
| --- | --- | --- |
| 单位：青海黎明化工有限责任公司 |  | 单位：北京三汇能环科技发展有限公司 |
| 地址：青海省大通县桥头镇黎明路111号 |  | 地址：北京市丰台区南木樨园18号 |
| 委托代表人：苏鹏 |  | 委托代表人：赵兴华 |
| 联系人：17697290521 |  | 联系人：赵兴华 |
| 电话：0971-2827630 |  | 电话：18001317823 |
| 开户银行：建行青铝支行 |  | 开户银行：民生银行北京西客站支行 |
| 账号：63001893637050200672 |  | 账号：161980674 |
| 税号：91630000226580650A |  | 税号：9111 010 6666 295220 C |
| 签订日期：2024.4.20 |  | 签订日期：2024.4.20 |

附件一 维修方案

一）内腔清洗

- 机组充氮排净吸收器溴化锂溶液、蒸发器冷剂水，用专用密封容器储存；

- 在内腔清洗前应持续的向机组内部注入氮气，以防大量的空气进入机组内部造成机组内腔腐蚀；

- 拆除溶液泵、冷剂泵，方便彻底排放吸收器、蒸发器底部残渣，并在机组相应位置开检修孔，用高压水及必要工具设备将机组内部的锈渣清理干净，排出机外；

- 此工作必须提前做好充分准备，清理完毕立即焊接封闭检修孔，屏蔽泵，最短时间内确保焊口及拆卸处没有泄漏，机组抽真空，防止氧化腐蚀。

二）溴化锂制冷机铜管查漏服务

- 负压保压1-5小时进行确认机组是否泄露；

- 机组充氮气0.08MPa，进行正压检漏，在检漏过程中进行保压，进一步确认机组是否泄露以及泄露的大小情况；

- 充完氮气以后需要检查高发、吸收器、蒸发器液囊和交换器以及有溶液的位置是否有溶液渗漏，仔细检查，确保不留死角；

- 从易到难进行检查：使用洗洁精水或者泡沫判断机组漏点位置，首先可以检查机组的阀门、视镜、防爆片、真空表、压力变送器等外部容易泄露部位；

- 离开现场前需要再次确认检查高发、吸收器、蒸发器液囊和交换器以及有溶液的位置是否有溶液渗漏；

- 通过压力观察漏的小的不好查的多记录几次温度、表压、大气压力变化来准确确认机组是否泄露；

- 取温度值保压时要取3个不同点位的温，求出3个点位的平均值；

- 初步保负压时真空抽到3000Pa以下时就要进行真空保压，真空压力抽的太低时内部容易产生水蒸气，影响机组保压的准确性；

- 真空抽不动时要停止抽气作业，做好保压记录；

- 外表检查不到漏点时，就要对机组的内漏进行检查，如：吸收器、冷凝器、蒸发器、凝水换热器、高发蒸汽铜管；

- 争对有保温的机组需要保压确认半天以上，跟甲方负责人协商一致，再拆保温进行检漏；

- 不锈钢（2205）管的内漏检测可通过关闭进出水阀门，拆除机组顶部堵头，观察有无气泡产生来大概判断不锈钢管泄露部位，如阀门关闭不严只能拆除两头端盖进行逐根检测；

- 不锈钢（2205）管检漏主要确认两点：不锈钢管胀接密封位置和铜管内壁；

- 打压检漏压力过小时也可以通过增加内部压力来进行检测试漏，在增压测试前首先确认设备的承压能力是否可行；

当检漏不漏，保压漏时，可通过溶液取样检测PH值，确认是否PH值超标导致内腔腐蚀所产生的不凝性气体，影响压力波动，导致误判为机组泄露，通过添加氢氧化锂调整溴化锂溶液的PH值来解决机组的气密性；

三）传热管更换方案

1. 拆除高发两头端盖。

2. 取出现有泄露铜管的堵头。

3. 用剃管器把一端不锈钢管管口剃成凹型，使其减少阻力，方便另一端轻松出管。

4. 使用螺纹拔管器拧入另一端不锈钢管管口，用推力器用力敲打取出铜管。

5. 不锈钢管全部取出后，用手电钻加钢丝刷打磨管壁胀接处，然后把管口清洗干净。

6. 用567固态胶涂抹管口处安装新铜管，再将不锈钢管两头对齐，用胀管器进行两头胀接。

7. 管口胀接完成后充氮气0.6kg压力进行铜管检漏。

8. 检漏完成后进行24小时正压保压，确保不掉压。